Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

Программа и методика испытаний:
«СИСТЕМА УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ СТАНЦИЯМИ БЕЗ ВИДЕОПОТОКА»

|  | Руководитель / Л.Н. Цымбалюк «___»____________2026 г. |
| --- | --- |
|  | Студент группы 3093 / Е.С. Чернобай «___»____________2026 г. |

Содержание

1 Объект испытаний	3

1.1 Наименование системы	3

1.2 Комплектность испытываемой системы	3

2 Цель испытаний	5

3 Общие положения	6

3.1 Перечень руководящих документов	6

3.2 Место и продолжительность испытаний	6

3.3 Организации, участвующие в испытании	6

4 Объем испытаний	7

4.1 Перечень этопов испытаний	7

4.2 Испытания подсистем	7

5 Методика проведения испытаний	9

5.1 Методы проверки выполнения функций тест кейсами	9

6 Требования по испытаниям программных средств	10

7 Перечень работ, проводимых после завершения испытаний	11

8 Условия и порядок испытаний	12

9 Отчётность	13

Приложение А	14

- Объект испытаний

  - Наименование системы

“RMM” система удаленного управления рабочими станциями без видеопотока

  - Комплектность испытываемой системы

Система состоит из следующих модулей:

- Сервер:

  - User;

  - Agent;

  - Command;

  - Interface;

- Агент:

  - Initialization;

  - System Information;

  - Command;

  - Files;

1.2.1 Технические средства, используемые во время испытаний

Используются компьютеры, на которых соответственно выполняется установка/использование модулей:

- Сервер/хост;

- Рабочая станция с агентом.

- Рабочая станция администратора.

1.2.2 Технические требования системы

Минимальные системные требования:

- ОС сервера: Linux/Windows;

- CPU: 2 vCPU;

- RAM: 2 ГБ;

- диск: 10 ГБ;

- сеть: подключение в локальной сети;

- Docker;

- PostgreSQL.

Для агента:

- Windows;

- доступ к сети;

- установленный агент.

- Цель испытаний

Проверка “RMM” на работоспособность и соответствие требованиям ТЗ. Определение возможности передачи системы в эксплуатацию.

- Общие положения

  - Перечень руководящих документов

Настоящая программа и методика испытаний разработана в соответствии со следующими документами:

- ГОСТ 19.201-78 Техническое задание на разработку;

- ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний.

  - Место и продолжительность испытаний

Место проведения испытаний г. Великий Новгород. Испытания проводятся согласно настоящей «Программе и методике испытаний».

  - Организации, участвующие в испытании

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

- Объем испытаний

  - Перечень этопов испытаний

Испытания состоят из проверки документации и испытания программных и технических средств.

Состав документации, представляемой на испытания, её комплектность, качество разработки, соответствие нормативно-техническим требованиям;

В процессе проведение приёмочных испытаний должна быть протестированы следующие подсистемы:

  - Испытания подсистем

    - Метод проверки систем сервера

Эта система представляет из себя хост, предоставляющие API и WebSocket соединение для управления БД, обмена данными с агентами и отправка/прием команд и результатов выполнения. Для проверки корректной работы подсистем сервера используется автоматическое тестирование с помощью открытого ПО для тестирования API – Hoppscotch, а также python фреймворк pytest.

Так как на сервере реализована авторизация, то для доступа необходимо JWT токен.

Для проверки WebSocket соединения я использовал ручное тестирование с использованием агента.

    - Метод проверки систем агента

Данная система представляет из себя модуль управления ПК, располагаемый непосредственно на компьютере пользователя для управления. При тестировании я использовал исключительно ручное тестирование, а так же встроенный в компилятор тестировщик.

    - Метод проверки системы interface

Подсистема представляет из себя графический веб-интерфейс, который доступен по адресу https://ip:5000.

- Методика проведения испытаний

Испытания проводятся испытательной комиссией. Руководителем испытательной комиссии является руководитель подразделения. Специалист, обеспечивающий функционирование специализированных рабочих мест, должен иметь достаточную общую техническую подготовку и необходимую квалификацию в соответствии с требованиями методик испытаний при работе с оборудованием, в том числе:

- знать требования настоящей программы и методики;

- знать и функциональное назначение ПО.

  - Методы проверки выполнения функций тест кейсами

Таблица 1 – Тест кейс “Пользовательская аутентификация с валидными данными”

| Идентификатор |  |  | TU-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Пользовательская аутентификация с валидными данными |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна Администратор существует в системе |
| Тестовые данные |  |  | Логин: admin Пароль: admin |
| Ожидаемый результат |  |  | В ответе присутствует JWT токен User ID возвращается корректно |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | POST запрос на /api/auth/login с валидными данными | 200 OK JWT User id | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 2 – Тест кейс “ Пользовательская аутентификация с невалидными данными”

| Идентификатор |  |  | TU-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Пользовательская аутентификация с невалидными данными |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна Администратор не существует в системе |
| Тестовые данные |  |  | Логин: admin Пароль: admin |
| Ожидаемый результат |  |  | Сообщение об ошибке аутентификации |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | POST запрос на /api/auth/login с невалидными данными | 401 | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 3 – Тест кейс “Регистрация нового пользователя”

| Идентификатор |  |  | TU-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Регистрация нового пользователя |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна JWT администратора |
| Тестовые данные |  |  | Логин: admin1 Пароль: admin1 |
| Ожидаемый результат |  |  | Пользователь создан в базе данных |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | POST запрос на /api/auth/register с данными | 201 | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 4 – Тест кейс “ Регистрация пользователя с существующим логином”

| Идентификатор |  |  | TU-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Регистрация пользователя с существующим логином |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна JWT администратора Пользователь admin1 уже есть в системе |
| Тестовые данные |  |  | Логин: admin1 Пароль: admin1 |
| Ожидаемый результат |  |  | Сообщение о существовании пользователя |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | POST запрос на /api/auth/register с существующим логином в бд | 409 | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 5 – Тест кейс “ Регистрация пользователя с существующим логином”

| Идентификатор |  |  | TU-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Регистрация нового агента |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна |
| Тестовые данные |  |  |  |
| Ожидаемый результат |  |  | Агент зарегистрирован в базе данных Сгенерированы agent_id и token |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | POST запрос на /api/agents/register с системной информацией агента | 201 | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 6 – Тест кейс “Получение списка агентов”

| Идентификатор |  |  | TU-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Получение списка агентов |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна В системе зарегистрированы агенты JWT администратора |
| Ожидаемый результат |  |  | Возвращен список агентов Каждый агент содержит статус и системную информацию |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | GET запрос на `/api/agents` | 200 | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 7 – Тест кейс “ Добавление команды в очередь”

| Идентификатор |  |  | TU-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Запуск агента с корректной конфигурацией |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна В системе зарегистрированы агенты JWT администратора |
| Ожидаемый результат |  |  | Команда добавлена в очередь |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | POST запрос на `/api/commands` с телом команды | 201 | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 8 – Тест кейс “Запуск агента с корректной конфигурацией”

| Идентификатор |  |  | TU-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Запуск агента с корректной конфигурацией |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна Сертификаты присутствуют в папке certs/ Конфигурационный файл config.json настроен корректно |
| Ожидаемый результат |  |  | Агент запускается без ошибок |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | Запустить агента: cargo run | Агент запускается без ошибок | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 9 – Тест кейс “Успешная регистрация агента на сервере”

| Идентификатор |  |  | TU-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Успешная регистрация агента на сервере |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна Сертификаты присутствуют в папке certs/ Конфигурационный файл config.json настроен корректно |
| Ожидаемый результат |  |  | Регистрация успешна |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | Агент отправляет запрос регистрации | 200 | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 10 – Тест кейс “Сбор системной информации агента”

| Идентификатор |  |  | TU-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Сбор системной информации агента |
| Предусловие |  |  | Сервер запущен База данных доступна Агент зарегистрирован |
| Ожидаемый результат |  |  | Собирается информация о CPU, памяти, дисках, процессах |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | Открыть страницу определенного агента | Выводится информация о ПК | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 11 – Тест кейс “Выполнение shell команды”

| Идентификатор |  |  | TU-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Выполнение shell команды |
| Предусловие |  |  | Агент зарегистрирован, соединение с сервером установлено |
| Ожидаемый результат |  |  | Команда выполнена успешно |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | Сервер отправляет команду shell: "echo hello" | Команда выполнена успешно В выводе присутствует "hello" Код завершения 0 Результат отправлен на сервер | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

Таблица 12 – Тест кейс “Выполнение shell команды”

| Идентификатор |  |  | TU-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заголовок |  |  | Загрузка файла |
| Предусловие |  |  | Агент зарегистрирован, соединение с сервером установлено |
| Ожидаемый результат |  |  | Файл успешно загружен |
| Шаг | Действие | Предполагаемый результат | Pass/Fail |
| 1. | Администратор отправляет файл на ПК агента | Файл доставлен успешно | Pass |
| Постусловие |  |  |  |
| Результат |  |  | Pass |

- Требования по испытаниям программных средств

Испытания программных средств “RMM” проводятся в процессе функционального тестирования и её интеграционного тестирования.

Других требований по испытаниям программных средств не предъявляется.

- Перечень работ, проводимых после завершения испытаний

По результатам испытаний делается заключение о соответствии “RMM” требованиям ТЗ и возможности оформления акта сдачи в опытную эксплуатацию. При этом производится (при необходимости) доработка программных средств и документации.

- Условия и порядок испытаний

Испытания “RMM” должны проводиться на целевом оборудовании. Оборудование должно быть предоставлено в той конфигурации, которая запланирована для начального развёртывания системы, и указана в Техническом задании.

Во время испытаний проводится полное функциональное тестирование, согласно требованиям, указанным в Техническом задании.

- Отчётность

Результаты испытаний “RMM”, предусмотренные настоящей программой, фиксируются в протоколах, содержащих следующие разделы:

- назначение испытаний номер раздела требований ТЗ, по которому проводят испытание;

- состав технических и программных средств, используемых при испытаниях;

- указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;

- условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

- средства хранения и условия доступа к тестирующей программе;

- обобщённые результаты испытаний;

- выводы о результатах испытаний и соответствии созданной Системы определённому разделу требований ТЗ.

В протоколах могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации Системы. Этап проведения предварительных испытаний завершается оформлением «Акта предварительных и приемочных испытаний» (Приложение А).

# Приложение А

(обязательное)

Акт предварительных и приёмочных испытаний

В соответствии с требованиями были проведены испытания “RMM” в соответствии с утверждённой «Программой и методикой испытаний».

Общие сведения об испытаниях приведены в таблице А.1.

Результаты испытаний приведены в таблице А.2.

Таблица А.1 — Общие сведения

| Испытываемый образец: | RMM |  |
| --- | --- | --- |
| Дата проведения испытаний | 20.05.2026 |  |
| Место проведения испытаний | Великий Новгород |  |
| Испытания проводили: |  |  |
| От исполнителя | Фамилия И.О. | Должность |
|  | Чернобай Е.С. | студент |
| От Заказчика | Фамилия И.О. | Должность |
|  | Цымбалюк Л. Н. | ст. преподаватель каф. ИТиС |

Таблица А.2 — Результаты испытаний

| № | Шаг испытаний | № тест кейса | Отметка о прохождении | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пользовательская аутентификация с валидными данными | TU01 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 2 | Пользовательская аутентификация с невалидными данными | TU02 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 3 | Регистрация нового пользователя | TU03 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 4 | Регистрация пользователя с существующим логином | TU04 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 5 | Регистрация нового агента | TU05 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 6 | Получение списка агентов | TU06 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 7 | Добавление комаёнды в очередь | TU07 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 8 | Запуск агента с корректной конфигурацией | TU08 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 9 | Успешная регистрация агента на сервере | TU09 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 10 | Сбор системной информации агента | TU10 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 11 | Выполнение shell команды | TU11 | Pass | Проверка выполнена успешно |
| 12 | Загрузка файла | TU12 | Pass | Проверка выполнена успешно |

Итоговое заключение:

В ходе проведения предварительных и приёмочных испытаний критических и существенных недостатков, препятствующих эксплуатации системы, не выявлено. Отмечены отдельные незначительные замечания, связанные с возможным улучшением пользовательского интерфейса и расширением функциональности, не влияющие на корректность работы программного обеспечения.

- корректная работа сервера и агента;

- успешная реализация обмена и выполнения команд через WebSocket;

- корректная передача файлов;

- корректная работа средств администрирования через веб-интерфейс;

- соответствие заявленным функциональным требованиям технического задания.

По результатам проведённых испытаний установлено, что программная система «RMM» соответствует требованиям технического задания и выполняет все предусмотренные функции в полном объёме.